КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

РЫБИНСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

###### Администрации Уральского сеьсовета

02.03.2021                                          п. Урал                                             № 16-П

Об утверждении программы противопаводковых мероприятий

по подготовке к весеннему половодью на территории

Уральского сельсовета в 2021 году

В целях своевременной подготовки к весеннему половодью и защиты объектов промышленности, транспорта, связи, жилых домов, жилищно-коммунального хозяйства, а также объектов жизнеспособности населения

ПОСТАНОВЛЯЮ :

1.  Утвердить программу противопаводковых мероприятий по подготовке к весеннему половодью на территории Уральского сельсовета согласно приложению № 1.

2.  Для организации контроля исполнения программы и в целях обеспечения безаварийного пропуска весеннего половодья создать противопаводковую комиссию согласно приложению № 2.

3.  Наделить паводковую комиссию на период ее деятельности   правами органа администрации поселка, решения которой по вопросам ее компетенции обязательны для предприятий, организаций, учреждений независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, а также для граждан проживающих на территории поселка Урал.

4.  Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

5.  Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава Уральского сельсовета                                                    Г.В.Хабарова

Приложение № 1

к постановлению № 16-П

от 02.03.2021 г.

П  Р  О  Г   Р   А   М   М   А

противопаводковых мероприятий к весеннему половодью

на территории Уральского сельсовета в 2021 году

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. | Подготовить и представить инфор- мацию о техническом состоянии водохозяйственных объектов на территории поселка, взять под контроль наиболее угрожающие водные объекты и утвердить рекомендации по проведению на них противопаводковых мероприятий Организовать информирование населения о возможных чрезвычайных ситуациях во время весеннего половодья через газету «Уральский информационный вестник» Организовать круглосуточное де- журство на водосбросе Баргинского водохранилища Своевременно очистить дворы от снега и подготовить к пропуску талых вод дорожные трубы, кюветы, канавы Уральской больнице подготовить места к приему и размещению возможных пострадавших во время весеннего паводка | до 15.03.2021 г. в период паводка в период паводка до 20.03.2011г. в период половодья | ООО «Уральский коммунальный комплекс»» Противопавод- ковая комиссия Противопаводковая комиссия ООО Уральский коммунальный комплекс»» Уральская больница |

Приложение № 2

к постановлению № 16-П

от 02.03.2021 г.

СПИСОК

противопаводковой комиссии

Хабарова Галина Викторовна, глава сельсовета  - председатель комиссии;

Члены комиссии:

Пелиханов Александр Александрович – зам.главы сельсовета,

Косикина Лариса Анатольевна – председатель Совета депутатов,

Годунов Василий Григорьевич – директор ООО «УКК»,

Осипов Андрей Леонтьевич  -зав.Уральской врачебной амбулаторией,

Бабушкин Евгений Викторович – мастер ЖКХ.